1. Mục tiêu của hệ thống

Website sẽ phục vụ ít nhất 3 nhóm người dùng:

Admin / Quản trị viên

Quản lý toàn bộ hệ thống:

- Quản lý sinh viên

- Quản lý phòng

- Quản lý tòa nhà

- Quản lý giường

- Quản lý hợp đồng

- Quản lý đăng ký phòng

- Quản lý tiền phòng

- Quản lý điện/nước

- Quản lý thanh toán

- Quản lý vi phạm

- Quản lý yêu cầu sửa chữa

- Thống kê/báo cáo

- Quản lý tài khoản và phân quyền

Nhân viên KTX

Có thể:

- Tiếp nhận sinh viên

- Xếp phòng

- Quản lý hợp đồng

- Theo dõi tiền phòng

- Xử lý yêu cầu sửa chữa

- Quản lý vi phạm

- Xem báo cáo

Sinh viên

Có thể:

- Đăng nhập

- Xem thông tin cá nhân

- Xem phòng/giường

- Đăng ký ở KTX

- Xem hợp đồng

- Xem tiền phòng

- Xem lịch sử thanh toán

- Gửi yêu cầu sửa chữa

- Xem thông báo

- Xem vi phạm của mình

2. Kiến trúc tổng thể

Mình đề xuất kiến trúc:

┌─────────────────────┐

│      Browser        │

│                     │

│ React + TypeScript  │

└──────────┬──────────┘

│

HTTP / HTTPS

│

▼

┌─────────────────────┐

│    ASP.NET Core     │

│      Web API        │

├─────────────────────┤

│ Controllers          │

│ Application          │

│ Domain               │

│ Infrastructure       │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Entity Framework     │

│       Core           │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│     SQL Server      │

└─────────────────────┘

Backend nên dùng Clean Architecture thay vì nhét toàn bộ code vào Controller.

3. Cấu trúc Backend

Solution:

DormitoryManagement.sln

src/

├── DormitoryManagement.API

├── DormitoryManagement.Application

├── DormitoryManagement.Domain

└── DormitoryManagement.Infrastructure

tests/

├── DormitoryManagement.UnitTests

└── DormitoryManagement.IntegrationTests

Domain

Chứa business model:

Domain/

├── Entities/

├── Enums/

├── Exceptions/

├── Interfaces/

└── Common/

Ví dụ:

Student

Building

Room

Bed

Contract

Payment

Invoice

Violation

RepairRequest

Notification

User

Role

Application

Chứa nghiệp vụ:

Application/

├── DTOs/

├── Services/

├── Interfaces/

├── Validators/

├── Mappings/

└── Features/

Có thể tổ chức theo module:

Features/

├── Students/

├── Buildings/

├── Rooms/

├── Beds/

├── Contracts/

├── Payments/

├── Violations/

├── Repairs/

└── Reports/

Infrastructure

Infrastructure/

├── Data/

│   ├── ApplicationDbContext.cs

│   ├── Configurations/

│   └── Migrations/

│

├── Repositories/

├── Identity/

├── Services/

│   ├── EmailService.cs

│   └── FileService.cs

└── DependencyInjection.cs

API

API/

├── Controllers/

├── Middleware/

├── Filters/

├── Extensions/

├── Program.cs

└── appsettings.json

4. Database Design

Đây là phần rất quan trọng. Không nên code frontend trước khi xác định database và nghiệp vụ.

Mô hình cơ bản:

Building

│

│ 1 - N

▼

Room

│

│ 1 - N

▼

Bed

│

│

│ 1 - 0..1

▼

Student

Nhưng thực tế cần thêm các bảng trung gian.

Các bảng chính

Users

Users

--------------------

Id

Username

Email

PasswordHash

RoleId

IsActive

CreatedAt

Có thể để ASP.NET Core Identity quản lý phần này.

Students

Students

--------------------

Id

StudentCode

FullName

DateOfBirth

Gender

Phone

Email

Address

Faculty

ClassName

AvatarUrl

CreatedAt

Buildings

Buildings

--------------------

Id

Code

Name

Address

NumberOfFloors

Description

Rooms

Rooms

--------------------

Id

BuildingId

RoomNumber

Floor

RoomType

Capacity

Price

Status

Description

Beds

Beds

--------------------

Id

RoomId

BedNumber

Status

Contracts

Contracts

--------------------

Id

StudentId

RoomId

BedId

StartDate

EndDate

Status

Deposit

Invoices

Invoices

--------------------

Id

StudentId

ContractId

Month

Year

RoomFee

ElectricityFee

WaterFee

OtherFee

TotalAmount

DueDate

Status

Payments

Payments

--------------------

Id

InvoiceId

Amount

PaymentDate

PaymentMethod

TransactionCode

Status

Violations

Violations

--------------------

Id

StudentId

Title

Description

ViolationType

PenaltyAmount

CreatedAt

Status

RepairRequests

RepairRequests

--------------------

Id

StudentId

RoomId

Title

Description

Priority

Status

CreatedAt

CompletedAt

Notifications

Notifications

--------------------

Id

UserId

Title

Content

Type

IsRead

CreatedAt

5. Quan hệ Database

Một phiên bản đơn giản:

Building

│

├────< Room

│        │

│        └────< Bed

│

└────< ...

Student

│

├────< Contract

│

├────< Invoice

│

├────< Violation

│

├────< RepairRequest

│

└────< Notification

Contract

│

└────< Invoice

│

└────< Payment

6. Các module cần xây dựng

Mình sẽ chia project thành 10 module.

Module 1 — Authentication

Backend

POST /api/auth/login

POST /api/auth/register

POST /api/auth/refresh-token

POST /api/auth/logout

GET  /api/auth/me

Frontend

- Login

- Forgot password

- Change password

- Profile

7. Module quản lý sinh viên

API:

GET    /api/students

GET    /api/students/{id}

POST   /api/students

PUT    /api/students/{id}

DELETE /api/students/{id}

Frontend:

Students

├── StudentList

├── StudentDetail

├── StudentCreate

└── StudentEdit

Các chức năng:

- Search

- Filter

- Pagination

- Sort

- Import Excel

- Export Excel

8. Module quản lý tòa nhà

GET    /api/buildings

GET    /api/buildings/{id}

POST   /api/buildings

PUT    /api/buildings/{id}

DELETE /api/buildings/{id}

Frontend:

Buildings

├── BuildingList

├── BuildingDetail

└── BuildingForm

9. Module quản lý phòng

Đây sẽ là module quan trọng.

Admin có thể:

Tòa A

├── A101

│    ├── Bed 01 - Nguyễn Văn A

│    ├── Bed 02 - Trần Văn B

│    ├── Bed 03 - Empty

│    └── Bed 04 - Empty

│

├── A102

│    ├── Bed 01 - ...

│    └── ...

Frontend nên có Room Map:

┌─────────────────────────────────┐

│             TÒA A               │

├─────────┬─────────┬─────────────┤

│ A101    │ A102    │ A103        │

│ 2/4     │ 4/4     │ 1/4         │

│ 🟢      │ 🔴      │ 🟢          │

├─────────┼─────────┼─────────────┤

│ A201    │ A202    │ A203        │

│ 3/4     │ 0/4     │ 2/4         │

│ 🟢      │ 🟢      │ 🟢          │

└─────────┴─────────┴─────────────┘

10. Module đăng ký KTX

Sinh viên:

Đăng ký KTX

↓

Chọn thời gian

↓

Chọn tòa

↓

Chọn loại phòng

↓

Gửi đăng ký

↓

Chờ duyệt

Status:

Pending

Approved

Rejected

Cancelled

Admin:

Danh sách đăng ký

↓

Duyệt

↓

Chọn phòng/giường

↓

Tạo Contract

11. Module hợp đồng

Flow:

Student

↓

Registration

↓

Approved

↓

Room + Bed

↓

Contract

↓

Active

Hợp đồng cần quản lý:

- Ngày bắt đầu

- Ngày kết thúc

- Tiền đặt cọc

- Phòng

- Giường

- Sinh viên

- Trạng thái

12. Module tiền phòng

Đây là module nên thiết kế kỹ.

Ví dụ:

Tiền phòng       800.000

Điện             120.000

Nước              50.000

Phí khác          30.000

-------------------------

Tổng             1.000.000

Backend có thể tự động tạo Invoice hàng tháng.

Ví dụ:

01/09

↓

Generate Monthly Invoice

↓

Invoice September

↓

Student receives notification

↓

Student pays

↓

Payment completed

13. Module thanh toán

MVP ban đầu:

Cash

Bank Transfer

Sau đó có thể mở rộng:

VNPay

MoMo

ZaloPay

Không nên tích hợp payment gateway ngay từ đầu.

Làm:

Invoice

↓

Payment

↓

Payment Status

trước.

14. Module điện nước

Có thể thiết kế:

MeterReading

--------------------

Id

RoomId

Month

Year

ElectricityOld

ElectricityNew

WaterOld

WaterNew

Công thức:

ElectricityUsage =

ElectricityNew - ElectricityOld

ElectricityFee =

ElectricityUsage × ElectricityPrice

Tương tự nước.

15. Module vi phạm

Ví dụ:

Sinh viên

↓

Vi phạm

↓

Lập biên bản

↓

Mức phạt

↓

Theo dõi xử lý

Frontend:

Violation List

Student | Violation | Penalty | Date | Status

------------------------------------------------

SV001   | Gây ồn    | 100.000  | ...  | Paid

SV002   | Hút thuốc | 200.000  | ...  | Unpaid

16. Module yêu cầu sửa chữa

Sinh viên:

Phòng A101

↓

Báo hỏng vòi nước

↓

Tạo Repair Request

Nhân viên:

Pending

↓

Processing

↓

Completed

Có thể cho phép upload ảnh.

17. Module thông báo

Thông báo:

Hợp đồng sắp hết hạn

Tiền phòng tháng 9 chưa thanh toán

Yêu cầu sửa chữa đã hoàn thành

Bạn có một vi phạm mới

Backend:

NotificationService

Sau này có thể thêm:

Email

SignalR

Push Notification

18. Dashboard

Đây sẽ là trang chính của Admin.

Ví dụ:

┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐

│ Tổng sinh viên │ Tổng phòng     │ Phòng còn trống│

│     1,250      │      320       │       45       │

└────────────────┴────────────────┴────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                 TỶ LỆ LẤP ĐẦY                      │

│                                                    │

│                    86.5%                           │

└────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬────────────────────────────┐

│ Doanh thu tháng       │ Công nợ                    │

│ 520.000.000đ          │ 35.000.000đ                │

└───────────────────────┴────────────────────────────┘

Biểu đồ:

- Số sinh viên theo tháng

- Tỷ lệ lấp đầy phòng

- Doanh thu

- Công nợ

- Số lượt sửa chữa

- Số vi phạm

19. Frontend structure

Nếu dùng React:

frontend/

└── src/

├── api/

│   ├── axios.ts

│   ├── authApi.ts

│   ├── studentApi.ts

│   ├── roomApi.ts

│   └── paymentApi.ts

│

├── components/

│   ├── Button/

│   ├── Modal/

│   ├── Table/

│   ├── Form/

│   └── Pagination/

│

├── layouts/

│   ├── AdminLayout.tsx

│   └── StudentLayout.tsx

│

├── pages/

│   ├── Auth/

│   ├── Dashboard/

│   ├── Students/

│   ├── Buildings/

│   ├── Rooms/

│   ├── Contracts/

│   ├── Payments/

│   ├── Violations/

│   └── Repairs/

│

├── hooks/

├── contexts/

├── types/

├── utils/

└── App.tsx

20. Frontend routing

/login

/admin

/admin/dashboard

/admin/students

/admin/students/:id

/admin/buildings

/admin/buildings/:id

/admin/rooms

/admin/rooms/:id

/admin/contracts

/admin/invoices

/admin/payments

/admin/violations

/admin/repairs

/admin/reports

/student

/student/dashboard

/student/profile

/student/room

/student/contract

/student/invoices

/student/payments

/student/repairs

/student/notifications

21. Authentication & Authorization

Nên sử dụng:

ASP.NET Core Identity

+

JWT

Role:

Admin

Staff

Student

Ví dụ:

[Authorize(Roles = "Admin")]

[HttpPost]public async Task<IActionResult> CreateStudent(...)

{

...

}

Sinh viên:

[Authorize(Roles = "Student")]

22. API chuẩn hóa

Response nên thống nhất:

{

"success": true,

"message": "Success",

"data": {},

"errors": []

}

Pagination:

{

"success": true,

"data": {

"items": [],

"page": 1,

"pageSize": 20,

"totalItems": 1250,

"totalPages": 63

}

}

23. Validation

Ví dụ tạo sinh viên:

StudentCode

→ Required

→ Unique

FullName

→ Required

→ MaxLength(100)

Email

→ Required

→ Email format

Phone

→ Required

→ Valid phone number

Không nên chỉ validate ở frontend.

Phải validate:

Frontend

+

Backend

24. Error handling

Tạo:

GlobalExceptionMiddleware

Ví dụ:

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

409 Conflict

422 Validation Error

500 Internal Server Error

Không trả stack trace ra frontend trong production.

25. Logging

Dùng Serilog.

Log:

User login

Create student

Update room

Create contract

Payment

Exception

Production nên có:

Information

Warning

Error

Critical

26. Backend development roadmap

Mình khuyên không code tất cả cùng lúc.

Lộ trình:

Phase 0 — Phân tích

Thời gian: 1–2 ngày

Làm:

Requirements

Use Case

Actor

Business Rules

Database ERD

API Specification

Deliverables:

Use Case Diagram

ERD

API List

Wireframe

27. Phase 1 — Setup project

Ngày 1–2:

Create Solution

↓

Create API

↓

Create Domain

↓

Create Application

↓

Create Infrastructure

↓

Connect SQL Server

Setup:

- EF Core

- Identity

- JWT

- Swagger

- Serilog

- CORS

- Dependency Injection

28. Phase 2 — Database

Ngày 3–5:

Tạo:

Users

Students

Buildings

Rooms

Beds

Contracts

Invoices

Payments

Violations

RepairRequests

Notifications

Sau đó:

dotnet ef migrations add InitialCreate

dotnet ef database update

Kiểm tra toàn bộ FK và constraint.

29. Phase 3 — Authentication

Ngày 6–7:

Implement:

Register

Login

JWT

Refresh Token

Logout

Current User

Roles

Authorization

Test bằng Swagger/Postman trước khi làm frontend.

30. Phase 4 — CRUD cơ bản

Tuần 2:

Làm theo thứ tự:

Building

↓

Room

↓

Bed

↓

Student

Mỗi module đều hoàn thành:

Entity

↓

DTO

↓

Validator

↓

Service

↓

Controller

↓

Swagger test

31. Phase 5 — Business logic

Tuần 3:

Làm:

Registration

↓

Approval

↓

Room assignment

↓

Contract

Sau đó:

Contract

↓

Invoice

↓

Payment

Đây là phần quan trọng nhất của backend.

32. Phase 6 — Các nghiệp vụ phụ

Tuần 4:

Electricity / Water

Violations

Repair Requests

Notifications

Reports

33. Phase 7 — Frontend

Không nên chờ backend 100% mới làm frontend.

Có thể bắt đầu frontend từ tuần 2.

Thứ tự:

Layout

↓

Login

↓

Dashboard

↓

Student

↓

Building

↓

Room

↓

Contract

↓

Invoice

↓

Payment

↓

Violation

↓

Repair

↓

Notification

34. Phase 8 — Dashboard

Sau khi API ổn:

GET /api/dashboard/statistics

Response:

{

"totalStudents": 1250,

"totalRooms": 320,

"occupiedBeds": 1050,

"availableBeds": 230,

"occupancyRate": 82.03,

"monthlyRevenue": 520000000,

"unpaidAmount": 35000000

}

Frontend dùng chart để hiển thị.

35. Phase 9 — Testing

Không được bỏ qua bước này.

Unit test

Test:

InvoiceService

ContractService

RoomService

PaymentService

Ví dụ:

Room capacity = 4

Current students = 4

→ Cannot assign another student

Integration test

Test:

POST /api/contracts

↓

Database

↓

Contract created

↓

Bed status updated

Frontend test

Kiểm tra:

Login

CRUD

Form validation

Pagination

Search

Role permission

36. Phase 10 — Security

Trước khi deploy phải kiểm tra:

JWT

Password hashing

CORS

SQL Injection

XSS

CSRF

File upload

Authorization

Rate limiting

Input validation

Đặc biệt:

Không bao giờ tin StudentId, UserId, Role do frontend gửi lên.

Backend phải lấy identity từ JWT và kiểm tra quyền.

37. Phase 11 — Docker

Cuối project:

Docker

│

├── Frontend

├── Backend

└── SQL Server

Ví dụ:

docker-compose.yml

services:

frontend:

...

backend:

...

sqlserver:

...

38. Phase 12 — Deploy

Production:

Domain

│

▼

Nginx

│

├───────────────┐

▼               ▼

Frontend         Backend

│

▼

SQL Server

Có HTTPS:

https://kytucxa.example.com

https://api.kytucxa.example.com

39. Timeline hoàn chỉnh

Nếu làm một mình, mình đề xuất khoảng 8–10 tuần.

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Phân tích + ERD + kiến trúc + setup |
| 2 | Database + Identity + JWT |
| 3 | Student + Building + Room + Bed |
| 4 | Registration + Contract |
| 5 | Invoice + Payment + điện nước |
| 6 | Violation + Repair + Notification |
| 7 | Frontend hoàn chỉnh |
| 8 | Dashboard + Report |
| 9 | Testing + Security + Bug fixing |
| 10 | Docker + Deploy + Documentation |

Nếu đây là đồ án sinh viên, có thể rút xuống khoảng 5–7 tuần bằng cách bỏ các phần nâng cao như payment gateway, email tự động, Docker production, refresh token phức tạp...

40. MVP nên làm trước

Đừng ngay lập tức làm 20 chức năng.

Phiên bản MVP chỉ cần:

Authentication

↓

Student

↓

Building

↓

Room

↓

Bed

↓

Registration

↓

Contract

↓

Invoice

↓

Payment

↓

Dashboard

Khi MVP chạy ổn mới thêm:

Electricity

Water

Violation

Repair

Notification

Email

Reports

Payment Gateway

41. Definition of Done

Một module chỉ coi là hoàn thành khi có đủ:

☑ Entity

☑ Database migration

☑ DTO

☑ Validation

☑ Service

☑ Controller

☑ Authorization

☑ Swagger

☑ Unit test

☑ Frontend API

☑ UI

☑ Loading state

☑ Error handling

☑ Empty state

☑ Pagination

☑ Search/filter nếu cần

Ví dụ module Student:

Database

↓

Student Entity

↓

StudentRepository

↓

StudentService

↓

StudentController

↓

Swagger

↓

React API

↓

StudentTable

↓

Create/Edit Modal

↓

Validation

↓

Testing

42. Thứ tự chúng ta nên triển khai thực tế

Nếu bạn muốn bắt tay code ngay, mình đề xuất đi theo đúng thứ tự này:

KTX MANAGEMENT

│

┌────────────┴────────────┐

│                         │

BACKEND                   FRONTEND

│                         │

ASP.NET Core                 React

│                         │

Clean Architecture           TypeScript

│                         │

SQL Server ◄──────────────► Axios

│

Entity Framework

│

Identity + JWT

│

┌─────┴─────┐

│           │

AUTHENTICATION  RBAC

│           │

└─────┬─────┘

│

STUDENTS

│

BUILDINGS

│

ROOMS

│

BEDS

│

REGISTRATION

│

CONTRACT

│

INVOICE

│

PAYMENT

│

ELECTRIC/WATER

│

VIOLATION

│

REPAIR

│

NOTIFICATION

│

REPORT

│

DASHBOARD

│

TEST

│

DOCKER

│

DEPLOY

Và mình khuyên project nên có 4 mốc lớn

Mốc 1 — Foundation

Architecture → Database → Authentication → Authorization

Mốc 2 — Core KTX

Student → Building → Room → Bed → Registration → Contract

Mốc 3 — Finance

Invoice → Electricity/Water → Payment → Debt

Mốc 4 — Production

Dashboard → Notification → Report → Testing → Security → Docker → Deploy